|  | - Приложение 9 - к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строи-тельства на территории Лесо-заводского городского округа» на 2021-2027 годы |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА № 1

«Обеспечение земельных участков, предоставляемых

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более

детей, под строительство индивидуальных жилых домов,

инженерной и транспортной инфраструктурой»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа |
| Цель подпрограммы | -обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей. |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - планировка и межевание в районе малоэтажной жилой застройки «Дорожный» в г. Лесозаводске Приморского края; - сформировать 50 земельных участков и поставить на кадастровый учет; -предоставить 50 многодетным семьям Лесозаводского городского округа в собственность бесплатно сформированные земельные участки для индивидуального жилищного строительства; -обеспечить 50 земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по улице Дорожная в г. Лесозаводске Приморского края, инженерной инфраструктурой (сети холодного водоснабжения, сети электроснабжения); -обеспечить 182 земельных участка, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по улицам Дорожная и Литвинюка в г. Лесозаводске Приморского края, инженерной инфраструктурой (сети канализации); -обеспечить 182 земельных участка, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по улицам Дорожная и Литвинюка в г. Лесозаводске Приморского края, транспортной инфраструктурой (подъездные и внутриквартальные автомобильные дороги) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 12,5 га; - количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой, 182 ед., в том числе: -электроснабжение - 50 ед.; -холодное водоснабжение - 50 ед.; -канализация – 182 ед.; -автодороги – 182 ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2021-2027 годы в один этап |
| Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа, краевого бюджета на финансирование подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 037,00 тыс. рублей, из них: 1) объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы – 1 037,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 1 037,00 тыс.рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей 2025 год – 0 тыс. рублей 2026 год – 0 тыс. рублей 2027 год – 0 тыс. рублей 2) прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0 тыс.рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей 2025 год – 0 тыс. рублей 2026 год – 0 тыс. рублей 2027 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 12,5 га; - количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой, 182 ед., в том числе: -электроснабжение - 50 ед.; -холодное водоснабжение - 50 ед.; -канализация – 182 ед.; -автодороги – 182 ед. |

I. Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы и прогноз ее развития

В целях поддержки многодетных семей принят Закон  Приморского края             № 837-КЗ от 08.11.2011 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», который определяет случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства. По состоянию на 01.05.2020 года                         в администрации Лесозаводского городского округа включены в реестр                                   по предоставлению земельных участков 164 многодетных семьи.

На удовлетворение потребностей многодетных семей необходимо 12,5 га земли из расчета 0,12 га на 1 семью.

Выполнение запланированных данной подпрограммой мероприятий позволит решить поставленные задачи по предоставлению многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность  бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Поддержка многодетных семей станет основой стабильных условий                        для жизни и повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.

- Приоритеты государственной  политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели и задачи,

и этапы  реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы определяются Законом Приморского края                от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков

гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», так как подпрограмма является основным инструментом его реализации на территории  Лесозаводского городского округа.

Основной целью подпрограммы является гарантированное обеспечение земельными участками многодетных семьей  в Лесозаводском городском округе для индивидуального жилищного  строительства с развитой инфраструктурой.

Основными задачами подпрограммы, связанными с осуществлением органов муниципальной власти Лесозаводского городского округа своих полномочий являются:

1. создание условий  для развития массового жилищного строительства;

2. предоставление многодетным семьям Лесозаводского городского округа         в собственность бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного строительства;

3. оказание содействия в финансировании строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

4. создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования                     и деятельности  участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют                                     ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер                    и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Индикаторы и показатели реализации подпрограммы в целом предназначены                                           для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы . К ним отнесены:

| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Планируемые показатели |
| --- | --- |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 12,5 га |
| Количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в т.ч.: - электроснабжение - холодное водоснабжение -канализация - автодороги | 182 ед. 50 50 182 182 |

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить земельными участками 182 многодетных семьи  в Лесозаводском городском округе для индивидуального жилищного  строительства с развитой инфраструктурой.

IV. Описание мероприятий подпрограммы

Каждый структурный элемент подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач подпрограммы. Решение всего комплекса задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью подпрограммы выделяются пять основных мероприятий:

- сбор исходных данных, о многодетных семьях;

- формирование земельных участков и постановка на кадастровый учет;

- подготовка проекта планировки;

- разработка проектно-сметной документации;

-осуществление строительно-монтажных работ технологического подключения (присоединения).

- V. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных                   в подпрограмме.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соответствии

с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей мероприятий подпрограммы.

Управление имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа в целях реализации программных мероприятий координирует реализацию подпрограммы  и ежегодно:

- уточняет объем средств, направленных на выполнение основных мероприятий подпрограммы;

- подает финансовую заявку на очередной финансовый год                                        для формирования бюджета, а также заявку о включении мероприятий в программу на очередной финансовый год;

- готовит и направляет пакет документов в министерство транспорта                                 и дорожного хозяйства Приморского края и министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на получение субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктурой,   в порядке и в сроки, установленные государственными программами Приморского края, утвержденные постановлениями Администрации Приморского края от  30.12.2019  № 945-па «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы»,  от 27.12.2019 № 919-па «Развитие транспортного комплекса Приморского края»    на 2020-2027 годы;

- готовит пакет документов для размещения муниципальных заказов                          на выполнение комплекса работ по проведению изысканий и проектирования                    для строительства объектов дорожной и инженерной инфраструктуры                                  в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных документов;

- контролирует сроки выполнения работ по разработке проектной документации, с организациями, заключившими муниципальные контракты                            на выполнение работ по разработке;

- выдает разрешения на строительство и  на ввод объектов в эксплуатацию  инженерный сетей и автомобильных дорог подрядчикам,  заключившим муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры.

Отдел землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает:

-  формирование земельных участков для строительства объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры (автомобильных дорог, сетей электроснабжения)                        в новых микрорайонах малоэтажной жилой застройки;

- подготавливает проект постановления по предоставлению земельного участка на период проектирования;

- подготавливает проект постановления по предоставлению земельного

участка на период строительства.

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа получает субсидии и осуществляет распределение бюджета при осуществлении финансирования работ по реализации мероприятий подпрограммы.

- VI. Оценка применения мер  муниципального  регулирования

- в сфере реализации подпрограммы и сведения

- об основных мерах правового регулирования

Меры налогового, тарифного, правового и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы – не предусмотрены.

- VII. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий

Муниципальные  задания подведомственным учреждениям не формируются.

- VШ. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной  подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 037,00  тыс.рублей   из них:

1) объем средств бюджета Лесозаводского городского округа                                        на финансирование подпрограммы – 1 037,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год -   1 037,00 тыс.рублей

2022 год –   0 тыс. рублей

2023 год –   0 тыс. рублей

2024 год –   0 тыс. рублей

2025 год –   0 тыс. рублей

2026 год –   0 тыс. рублей

2027 год –  0 тыс. рублей

2) прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год -    0 тыс.рублей

2022 год –   0 тыс. рублей

2023 год –   0 тыс. рублей

2024 год –   0 тыс. рублей

2025 год –   0 тыс. рублей

2026 год –   0 тыс. рублей

2027 год –   0 тыс. рублей

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании краевого  бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов.

IХ. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021-2027 годах в один этап.

______________________________