СВОДНЫЙ РЕЕСТР НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗА 2020 ГОД

| № п/п | № округа | ФИО депутата направивших наказ | Содержание наказа | Реквизиты решения Думы, утвердившего наказ | Информация об исполнении (не/исполнении) наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Кононюк Юрий Борисович | Работы по дорожной деятельности мкр. Юго-Западный | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений |
| 2. | 4 | Нахабин Сергей Павлович | Провести освещение пер. Больничный – ул. Дзержинского | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. Для выполнения указанных работ необходимо около 800,0 тыс. руб. |
| 3. | 5 | Приходько Оксана Юрьевна | Провести обустройство пешеходного тротуара по ул. Будника (от ж/д переезда до ул. Степная) | № 111 от 25.07.2019 | Работы не выполнены, т.к. стоимость тротуара длиной 1,3-1,5 км, шириной 1,2-1,5 м составляет более 2 млн. руб. |
| 4. | 9 | Русаков Сергей Витальевич | Провести освещение ул. Пушкинская (от Индустриального колледжа до пересечения с ул. Будника) | № 111 от 25.07.2019 | В рамках муниципального контракта от 20.07.2020 № 377 на ул. Пушкинская установлены четыре опоры уличного освещения со светильниками (пешеходный переход в районе м-на «Домотехника» -2 опоры, пешеходный в районе м-на «Фреш 25» - 2 опоры); произведена замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные (Наказ выполнен частично) |
| 5. | 10 | Шульга Владимир Александрович | Благоустройство территории МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11 ЛГО»: - провести мероприятия по отведению ливневых вод вокруг территории детского сада; - провести асфальтирование территории детского сада (дорожки)» | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений |
| 6. | 11 | Бредун Евгений Яковлевич | Провести обустройство, очистку и углубление кюветов: - ул. Куйбышева; - ул. Известковая; - ул. Пушкинская от дома № 91 до № 118; - ул. Гоголя; - ул. Киевская | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. Планируется выполнение в рамках муниципальной программы в 2021 году |
|  |  |  | Провести освещение ул. Куйбышева от дома № 49 до № 82а |  | Стоимость электромонтажных работ по строительству линии уличного освещения составляет порядка 800,0 тыс.руб. |
| 7. | 12 | Кузьмин Юрий Вячеславович | Провести оборудование автобусной остановки «Большая» в сторону ул. Кравчука с установкой освещения | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. Для выполнения указанных работ необходимо около 2500,0 тыс. руб. |
| 8. | 13 | Трегуб Василий Сергеевич | Провести освещение: - ул. Лизы Чайкиной (полностью); - ул. Садовая; - ул. Камышовая; - ул. Милицейская | № 111 от 25.07.2019 | Работы не выполнены, связи с тем, что стоимость электромонтажных работ по строительству заявленных линий уличного освещения составляет более 3,0 млн. руб. |
| 9. | 14 | Юрченко Сергей Юрьевич | Провести замену пешеходного моста, соединяющего ул. Енисейская и микрорайон по ул. Путейская, и благоустройство прилегающей к нему территории | № 111 от 25.07.2019 | Проведение данных работ было невозможно в связи с устранением последствий ЧС. В настоящее время готовится документация на проведение |
| 10. | 15 | Агаджанов Артем Владимирович | Провести освещение ул. Дорожная | № 111 от 25.07.2019 | Работы не выполнены, связи с тем, что стоимость электромонтажных работ по строительству 1 км линии уличного освещения составляет порядка 1,8 млн. руб. Необходима конкретизация адресов и видов работ под заявленную сумму |
| 11. | 16 | Газизуллина Татьяна Анатольевна | Провести обустройство пешеходного тротуара от остановки «Высотная» вниз по ул. Ленинская | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. Для выполнения указанных работ необходимо около 2 000,0 тыс. руб. |
|  |  |  | Провести ремонт подъезной дороги в р-не дома №52 по ул. Ленинская |  | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. |
| 12. | 19 | Астахов Константин Владимирович | Провести освещение с. Филаретовка: - ул. Уткина; - ул. Почтовая | № 111 от 25.07.2019 | Работы не выполнены, связи с тем, что стоимость электромонтажных работ по строительству линий уличного освещения составляет более 1,0 млн. руб. |
|  |  |  | Провести освещение ул. Советская в с. Ружино |  | Работы не выполнены, связи с тем, что стоимость электромонтажных работ по строительству линий уличного освещения составляет более 3,0 млн. руб. |
| 13. | 20 | Лукичёв Максим Юрьевич | Провести грейдирование, подсыпку дороги и установку водоотводной трубы в с. Иннокентьевка в районе ул. Виноградная | № 111 от 25.07.2019 | Договор на выполнение работ не заключен по причине отсутствия подрядчиков, изъявивших желание выполнить данные работы в пределах утвержденных сметных назначений. |