Приложение 2

к Подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок» на территории Лесозаводского городского округа

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполнения | Источники финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Министерство для получения субсидии. | В целях планирования субсидии - до 1 июля года, предшествующего году получения субсидии; Для получения субсидии - до 31 декабря года, предшествующего году получения субсидии | Без финансовых затрат | Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 2. | - Утверждение дизайн проектов благоустройства территорий: | Октябрь года, предшествующего году выполнения мероприятий | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 3. | Проведение экспертиз смет на мероприятия по благоустройству территорий | Январь - февраль года выполнения мероприятий | Средства бюджета Лесозаводского городского округа | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 4. | Подготовительная работа с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, придомовая территория которых запланирована к благоустройству | Февраль – июль каждого года | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 5. | - Проведение электронных аукционов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий | Март года выполнения мероприятий | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 6. | - Проведение мероприятий по благоустройству придомовых территорий | Апрель – сентябрь года выполнения мероприятий | Средства бюджета Приморского края; Средства бюджета Лесозаводского городского округа | Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |