- Приложение 8

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (код бюджетной классификации) (бюджет ЛГО) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реалии-зации | окон-чания реали-зации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Муниципальная - программа «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 2021 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 298 212,40 |
|  | - 1.1. Подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории Лесозаводского городского округа | Управление жизнеобеспечения | 2021 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 131 290,69863 |
|  | - 1.2. Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа | -/- | 2021 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 166 921,70406 |
|  | - 1.2.1. Благоустройство парка «Ружино» победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создание комфортной городской среды | -/- | 2023 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 101 010,10101 |
|  | - 1.2.2. Проведение экспертизы объемов и качества выполненных работ на объекте «Благоустройство парка Ружино» | -/- | 2024 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 2 000,0 |
|  | - 1.2.3. Благоустройство сквер «Планета» | -/- | 2023 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 11 821,27383 |
|  | - 1.2.4. Благоустройство: - сквер «им. Будника» - сквер «Планета» 2 этап | -/- | 2023 | 2027 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 120,0 |