Приложение 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа

Адресный перечень. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству. № п/п; Наименование муниципального образования, адрес дома; Минимальный перечень видов работ; Срок выполнения работ. ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - г. Лесозаводск, ул. Мира, д. № 1, - - работы завершены; х; х; х; х; 2018. - г. Лесозаводск, ул. Мира, д. № 2, - - работы завершены; х; х; х; х; 2018. - г. Лесозаводск, ул. Мира, д.№ 3 - - работы завершены; х; х; х; х; 2018. - г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 11 - - работы завершены; х; х; х; х; 2018. - г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 7 - – работы завершены; х; х; х; х; 2018. - г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 26 - - работы завершены; х; х; х; х; 2019. - г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 28 - - работы завершены; х; х; х; х; 2019. - г. Лесозаводск, ул. Заводская, д. 6 - – работы завершены; х; х; х; х; 2019. - г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 31 - – работы завершены; х; х; х; х; 2019. - г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 59 - – работы завершены; х; х; х; х; 2019. - г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. № 5 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 35 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. № 2 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. № 26 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. № 28 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 41 - - работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Камышовая. д. 3 а - – работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 1 - – работы завершены; х; х; х; х; 2020. - г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 34 - - работы завершены; x; x; x; x; 2021. - г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 48 - - работы завершены; x; x; x; x; 2022. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 29 - работы завершены; x; x; x; x; 2023. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 36 - работы завершены; х; х; х; х; 2023. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 2, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 1, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Кооперативная, д. № 1а, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 3, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 4, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 40; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск. ул. Ленинская, д. № 48, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 76, - работы завершены; х; х; х; х; 2024. г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. № 11а; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 53а; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 109; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. № 3; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 6; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 53; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 32; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. № 18; х; х; х; х; 2025. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 74; х; х; х; х; 2026. г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. № 18; х; х; х; х; 2026. г. Лесозаводск, ул. Щорса, д. № 3; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 8; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 143; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Океанская, д. № 8а; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 49; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 47; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 45; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Королева, д. № 2; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Океанская, д. № 10; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Королева, д. № 4; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 90; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 10; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Мира, д. № 5; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. № 20; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. № 21; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 36; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. № 1а; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 7; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 9; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 28а; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Заводская, д. № 4; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. № 5; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 111; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, д. № 1; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, д. № 1а; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 84; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 44а; x; x; x; x; 2026. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 52; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 54; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 79; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 99; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 96а; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 7; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Тепличная, д. № 3; x; x; x; x; 20. - 7; г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. № 32; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 38; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 11; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 1; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. № 19; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 30; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 44; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 92; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 14; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 86; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 90а; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 24; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 29; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводска, ул. Пушкинская, д. № 2; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 28; x; x; x; x; 2027. г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. № 4; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 38; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Кравчука, д. № 3; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Кравчука, д. № 3а; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 36; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 38; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 39; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 40; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, мкр Лесавино, д. № 12; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, мкр Лесавино, д. № 13; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, мкр Лесавино, д. № 14; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. № 12; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 3; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводска, ул. Ленинская, д. № 7; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, пер. Высотный, д. № 2; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д. № 67а; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Береговая, д. № 2б; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 8; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 115; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 65; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, Пушкинская, д. № 40; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 42; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 46; x; x; x; x; 2028. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 48; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 52; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 54; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 84; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 50; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 1; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Степная, д. № 8; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Тельмана, д. № 1; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. № 1б; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 46; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск. ул. Ленинская, д. № 43; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 16; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 50; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. № 60; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 51; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Березовая, д. № 5; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Березовая, д. № 6; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 68; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 70; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 55; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 57; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 61; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 63; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. № 67; x; x; x; x; 2029. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 75; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 77; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, пер. Высотный, д. № 1; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гайдара, д. № 6; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Григоренко, д. № 22; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. № 7; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 11; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 13; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 15; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 21; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 24; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. № 3; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Куйбышева, д. № 7; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Куйбышева, д. № 9; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 20; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 22; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 31; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 34; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 35; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 35а; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. № 38; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 94,; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 96; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 8; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. № 9; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. № 6; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. № 16; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. № 141; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 78; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Мира, д. № 4; x; x; x; x; 2030. г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. № 33; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д. № 76; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 18; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 77; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. № 88; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 9; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. № 12Б; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. № 10; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Будника, д. № 72; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. № 1В; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д.№ 18; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 2; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 3; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 4; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 5; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 7; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 9; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 13; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 14; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 16; х; х; х; х; 2030. г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. № 20; х; х; х; х; 2030.