Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа

Адресный перечень. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа». № п/п; Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории; Перечень видов работ; Срок выполнения работ. 1; 2; 3; 4. Пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская – работы завершены; Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, замена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм (установка скамеек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса, игровой панели, счет со столиками, качалки, детского спортивно-игрового комплекса; 2018. - Площадь «Центральная», - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, 29; Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации; 2018. Снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроустановочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения; 2019. Демонтажные работы, снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, система электроснабжения, электроустановочные изделия, покрытие из тротуарной плитки, озеленение, устройство бетонного основания под скейт – площадку, установка МАФ, система электроснабжения, электроустановочные изделия, замена резинового покрытия на 1 очереди, покрытие резиновой краски бетонного основания 2 очереди; 2020. Устройство из тротуарной плитки, установка МАФ, лавочек. урн; 2021. Замена крышек и люков колодцев, демонтаж покрытий, покрытие из брусчатки, система электроснабжения, электроустановочные изделия, установка лавочек, урн; 2022. Устройство фонтана, устройство покрытия тротуарной плитки; 2023. - Сквер «Планета», - г. Лесозаводск, - ул. Урицкого,14; 1 этап: выполнение работ по ремонту освещения; 2018. разработка проектно-сметной документации; 2019. 2 этап: устройство покрытий, строительство фонтана, декоративная подсветка.; 2024. 3 этап: установка МАФ, обустройство зон отдыха, ограждение; 2025. - Парк «Ружино», - г. Лесозаводск, - ул. Урицкого,12; 1 этап : выполнение работ по ремонту освещения; 2018. Разработка проектно-сметной документации; 2019. Устройство площади с павильоном и амфитеатром (подведение инженерных сетей, устройство покрытий, установка павильона, освещение, видеонаблюдение, установка МАФ), устройство входной арки (устройство покрытий, освещение, установка входной арки, установка ограждения), устройство зоны отдыха с тематическими МАФами (ремонт канализационных сетей, устройство покрытий, освещение видеонаблюдение, установка МАФ), памятник Ленину (подведение инженерных сетей, устройство покрытий, освещение, установка МАФ), устройство круговой скамейки с арт-объектом (подведение инженерных сетей, устройство покрытий освещение, видеонаблюдение, установка арт-объекта, установка круговой скамейки), устройство детской площадки (подведение инженерных сетей, устройство покрытий, освещение, видеонаблюдение, установка оборудования, установка МАФ), устройство спортивной площадки (подведение инженерных сетей, устройство покрытий, освещение, видеонаблюдение, установка оборудования установка МАФ).; 2024. - Сквер с. Пантелеймоновка, - (г. Лесозаводск, - с. Пантелеймоновка, - ул. Гагарина, 18 - работы завершены; Устройство пешеходной зоны, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, устройство спортивной площадки, устройство детской площадки; 2020. - Парк «Сплавщик», г. Лесозаводск в районе дома 48 по ул. Имени 12-ти - работы завершены; Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2021. - Парк «Городской», - г. Лесозаводск, - ул. Григоренко, 2 – работы завершены; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2022. - Площадь 9 Января, - г. Лесозаводск, - ул.9 Января,62- работы завершены; Ремонт асфальтового покрытия, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2023. - Сквер Имени М.И. Будника, - г. Лесозаводск, ул. Будника,119; Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2025. - Площадь Славы, - г. Лесозаводск, - ул. Петрова,10; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,; 2026. - Площадь Войнов-интернационалистов, - г. Лесозаводск, - ул. Ключевая, 26; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,; 2027. - Сквер Дружбы, - г. Лесозаводск, - ул. 9 Января,67; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2028. - Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, - г. Лесозаводск, - ул. Заводская,8; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2029. - Сквер Имени 12-ти, - г. Лесозаводск, - пер. Советский,10.; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек; 2030.