Приложение 1

к подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»

Адресный перечень

территорий, отобранных для благоустройства, расположенных на территории Лесозаводского городского округа

| № п/п | Адрес МКД | Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  | Срок выполнения работ | Стоимость выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудо-вание детских площадок | Оборудо-вание спортив-ных площадок |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Федера-льного бюдже-та | За счет средств бюджета Приморско-го края | За счет средств бюджета Лесоза-водского городско-го округа | Внебюджетные источники финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|  | с. Донское, Лесозаводский городской округ | Благоустройство общественной территории (устройство детской площадки) | да | да | 2021 | 2 036 777,42 | - | 1 975 674, 10 | 61 103 ,32 | - |
|  | с. Урожайное, Лесозаводский городской округ, ул. Комарова | Благоустройство общественной территории (устройство детской площадки) | нет | да | 2021 | 1 463 929,76 | - | 1 420 011, 87 | 43 917, 89 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 143 | благоустройство придомовой территории МКД | нет | да | 2021 | 1 818 008,00 | - | 1 763 467, 76 | 54 540, 24 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 11а | благоустройство придомовой территории МКД | да | нет | 2021 | 1 490 185,00 | - | 1 445 479, 45 | 44 705, 55 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 26 | благоустройство придомовой территории МКД | да | нет | 2021 | 1 845 232,00 | - | 1 789 875, 04 | 55 356, 96 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д. 11 | благоустройство придомовой территории МКД | да | нет | 2021 | 2 028 030,10 | - | 1 967 189, 20 | 60 840, 90 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 34 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство твердого покрытия, освещение, устройство подпорной стены, устройство лестничных маршей, установка МАФ, устройство ливневой канализации, устройство бортового камня, устройство ограждения) | нет | нет | 2021 | 2 584 932,53 | - | 2 507 384, 55 | 77 547, 98 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Григоренко, д. 2 | Благоустройство общественной территории (парк «Городской») (укладка брусчатки, устройство твердого покрытия, устройство бортового камня, установка МАФ, устройство освещения, устройство водоотведения) | нет | нет | 2022 | 12 133 778,86 | - | 11 522 367,57 | 611 411,29 | - |
|  | г. Лесозаводск. ул. Калининская, д. 48 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ) | нет | нет | 2022 | 2 186 160,00 | - | 2 120 575,20 | 65 584,80 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ, устройство искусственных неровностей) | нет | нет | 2023 | 9 884 816,92 | - | 9 588 272,41 | 296 544,51 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Калининская, 36 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ, устройство ограждения) | нет | нет | 2023 | 2 126 476,06 | - | 2 062 681,78 | 63 794,28 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 48 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство бетонного покрытия, установка бордюрного камня устройство ливневой канализации, установка МАФ, устройство освещения) | нет | нет | 2024 | 4278933,58 | - | 4150565,57 | 128368,01 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 1,2,3,4, ул. Кооперативная, д. 1А | благоустройство придомовой территории МКД (снос зеленых насаждений, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, устройство ливневой канализации, установка МАФ, устройство освещения) | нет | нет | 2024 | 9051839,51 | - | 8780284,32 | 271555,19 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 40 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, устройство ливневой канализации, установка МАФ) | нет | нет | 2024 | 1869618,56 | - | 1813529,99 | 56088,57 | - |
|  | с. Лесное, ул. Школьная | благоустройство общественной территории «Спортивная» (устройство спортивной площадки) | нет | да | 2024 | 1670128,81 | - | 1620024,96 | 50103,85 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 76 | благоустройство придомовой территории МКД (устройство детской площадки) | да | нет | 2024 | 2017404,46 | - | 1956882,32 | 60522,14 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 18 | благоустройство придомовой территории МКД (детская площадка) | да | нет | 2025 | 3039371,65 | - | 2948190,5 | 91181,15 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 6 | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 1793039,01 | - | 1739247,84 | 53791,17 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 11А | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 1498754,02 | - | 1453791,4 | 44962,62 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 3 | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 2452028,15 | - | 2378467,30 | 73560,85 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 53А | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 2606921,21 | - | 2528713,57 | 78207,64 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 32 | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 6126322,05 | - | 5942532,39 | 183789,66 | - |
|  | с. Тихменево | Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) | нет | да | 2025 | 3049625,5 | - | 2958136,74 | 91488,76 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.109 | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 4802830,5 | - | 4658745,59 | 144084,91 | - |
|  | г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 53 | благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование) | нет | нет | 2025 | 1104011,89 | - | 1070891,53 | 33120,36 | - |