УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 15.09.2020 № 1173

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы

- Паспорт муниципальной программы

(в ред. Постановлений администрации Лесозаводского городского округа

№ 379 от 25.03.2021, № 700 от 20.05.2021; № 1915 от 28.12.2021, № 544 от 23.03.2022,

№ 619 от 14.04.2023; № 1105 от 30.06.2023; № 2065 от 06.12.2024)

| Наименование | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» на 20221-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел муниципального заказа администрации Лесозаводского округа городского, исполнители программных мероприятий |
| Структура муниципальной программы | подпрограмма № 1 «Повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы; подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | - государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па |
| Цели муниципальной программы | повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения городского округа; обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа |
| Задачи муниципальной программы | капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов теплоснабжения городского округа; обеспечение освещенности улиц городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей, м; - протяженность капитально отремонтированных и сетей горячего водоснабжения, м; - уровень физического износа тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, %; - доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц, %; - доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству объектов освещения %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | программа реализуется в один этап в 2021 - 2027 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 56 309,12 тыс. рублей в том числе: в 2021 году – 7 201,7 тыс. рублей; в 2022 году – 11 194,0 тыс. рублей; в 2023 году – 9 668,0 тыс. рублей; в 2024 году – 17 382,62 тыс. рублей; в 2025 году – 4 681,40 тыс. рублей; в 2026 году – 6 181,40 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей. прогнозные средства федерального бюджета составят – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей. в 2027 году – 0 тыс. рублей. прогнозные средства краевого бюджета составят – 8 201,22 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 8 201,22тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей. в 2027 году – 0 тыс. рублей. средства местного бюджета составят –48 107,90 тыс. рублей в том числе: в 2021 году – 7 201,70 тыс. рублей; в 2022 году – 11 194,00 тыс. рублей; в 2023 году – 9 668,00 тыс. рублей; в 2024 году – 9 181,40 тыс. рублей; в 2025 году – 4 681,40 тыс. рублей; в 2026 году – 6 181,40 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Программы в Лесозаводском городском округе планируется капитальный ремонт магистральных теплосетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 1, здания котельных № 1, 10, оборудования котельных № 1, 2, 10; ежегодное обслуживание сети уличного освещения; установка светодиодных светильников; ввод в эксплуатацию дополнительно построенных сетей наружного освещения |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Город Лесозаводск основан в 1938 году, является административным центром Лесозаводского городского округа. В состав городского округа входят следующие сельские населенные пункты: Буссе, Глазовка, Донское, Елизаветовка, Ильмовка, Иннокентьевка, жд. ст. Кабарга, Курское, Лесное, Марково, Невское, Орловка, Пантелеймоновка, Полевое, жд. ст. Прохаско, Ружино, Тамга, Тихменево, Тургенево, Урожайное, Филаретовка. На 1 января 2020 года численность населения составила 42 231 человек.

Ведущими отраслями экономики городского округа являются: энергетика, железнодорожный транспорт, обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева), розничная торговля, сельское хозяйство.

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемыми 
в Лесозаводском городском округе, являются тепловая и электрическая энергия.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят к повышению расходов 
на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Лесозаводского городского округа 
и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения. Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Лесозаводского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, которые необходимо решить в рамках муниципальной программы.

- 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности, а также механизмы их достижения определены исходя 
из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па.

Основными приоритетами государственной политики является преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии для удовлетворения экономически обоснованных потребностей экономики региона и решения задачи социально-экономического развития Лесозаводского городского округа.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Лесозаводского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Вопросы энергетической эффективности  сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципальных объектов теплоснабжения городского округа;

обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа;

обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов 
в вечернее и ночное время суток.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных 
по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации следующих задач:

капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов теплоснабжения городского округа;

обеспечение уровня освещенности улиц городского округа.

Решение указанных задач целесообразно в рамках следующих отдельных подпрограмм:

подпрограмма «Повышение энергетической эффективности 
в Лесозаводском городском округе» (приложение 9 к Программе);

подпрограмма «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа» (приложение 10 к Программе).

- 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются (приложение 1 к Программе):

1. Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей

2. Протяженность капитально отремонтированных сетей горячего водоснабжения.

3. Уровень физического износа тепловых сетей.

4. Доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц.

5. Доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству объектов освещения.

- 4. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к Программе.

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается 
на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы. Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

Выполнение мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета городского округа и субсидий из бюджета Приморского края на основании Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Для реализации мероприятий Программы средства федерального бюджета не привлекаются.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджетов городского округа и Приморского края.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

- В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет главе Лесозаводского городского округа информацию о ходе реализации программных мероприятий, 
а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию Программы.

- 6. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ

- ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Налоговые, тарифные и иные правовые меры регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

- Формирование муниципальных заданий в рамках Программы 
не предусматривается.

«8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы составит                 56 309,12 тыс. рублей в том числе:

в 2021 году – 7 201,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 194,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 9 668,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 17 382,62 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 681,40 тыс. рублей;

в 2026 году – 6 181,40 тыс. рублей;

в 2027 году – 0 тыс. рублей.

прогнозные средства федерального бюджета составят –  0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0 тыс. рублей.

в 2027 году – 0 тыс. рублей.

прогнозные средства краевого бюджета составят – 8 201,22 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 8 201,22тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0 тыс. рублей.

в 2027 году – 0 тыс. рублей.

средства местного бюджета составят –48 107,90 тыс. рублей в том числе:

в 2021 году – 7 201,70 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 194,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 9 668,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 9 181,40 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 681,40 тыс. рублей;

в 2026 году – 6 181,40 тыс. рублей;

в 2027 году – 0 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении 6 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, привлекаемых на реализацию программы средств краевого бюджета, приведена в приложении 7 к Программе».

- 9. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в один этап в 2021 – 2027 годы.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных промежуточных показателей 
и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.

Общая методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

ц  I

план

I   - фактическое значение индикатора,

факт

I   - плановое значение индикатора;

план

б) применяется для индикаторов,  у  которых положительным  результатом считается  снижение  фактического  показателя  против планового:

I

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц  I   / I

факт  план

I   - фактическое значение индикатора;

факт

I   - плановое значение индикатора.

план

Расчет выполнения задач муниципальной программы:

а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:

применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  =  -------- x 100 процентов, где:

задача I

план

I   - фактическое значение индикатора;

факт

I   - плановое значение индикатора;

план

применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц  I   / I

факт  план

I   - фактическое значение индикатора;

факт

I   - плановое значение индикатора.

план

б) среднее значение выполнения задач муниципальной программы

SUMI

задача

I  =   ------------ x 100 процентов, где:

задача    n

I   - значение выполнения задачи государственной программы;

задача

n - количество задач.

Сравнение среднего значения выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:

в случае если разница между средним значением выполнения цели муниципальной программы (I) и средним значением выполнения

ц

задач муниципальной программы (I) составляет не более 10 процентов, то

з

показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

в случае если разница между средним значением выполнения цели

программы (I )  и  средним  значением  выполнения  задач  программы

(I )    ц

з

составляет свыше 10 процентов, то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели муниципальной программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:

I  = L  x I + L  x I + ... L  x I  , где:

ц  1  ц1  2  ц2    n  цn

I   - значение выполнения цели муниципальной программы;

цель

L , L , L  -   весовой  коэффициент,  присваиваемый  каждой  цели

1 2 n

муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице.

Среднее значение выполнения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:

в случае если I >= 90 процентов, цель реализации муниципальной

ц

программы выполняется;

в случае если I < 90 процентов, цель реализации муниципальной

ц

программы не выполняется.

- 11. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно 
на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий муниципальной программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации 
в соответствующем году.

План реализации муниципальной программы приводится в приложении 5 
к Программе.

_______________________