- Приложение 9

к муниципальной программе «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы

- ПОДПРОГРАММА № 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ» НА 2021-2027 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановлений администрации Лесозаводского городского округа

от 25.03.2021 № 380, от 20.05.2021 № 696, от 30.06.2021 № 965, от 24.06.2021 № 938,

от 27.08.2021 № 1238, от 13.09.2022 № 1334, от 28.12.2021 № 1916, от 23.03.2022 № 545,

от 02.06.2022 № 1194, от 26.05.2023 № 894, от 15.06.2023 №1017; от 30.06.2023 № 1104;

от 20.09.2023 № 1599, от 27.02.2024 № 303, от 26.06.2024 № 1109; от 11.12.2024 № 2086)

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой» на 2021-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| Цель подпрограммы | гарантированное обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи подпрограммы | -реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей, систем, сооружений централизованного водоснабжения. -реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сооружений децентрализованного водоснабжения; -реконструкция, текущий, капитальный ремонт, строительство канализационной сети. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа -доля реконструированных централизованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа - доля реконструированной канализационной сети |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах в один этап |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 380 656,1776 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 8 199,85 тыс. руб.; 2022 год – 24 068,96 тыс. руб.; 2023 год – 200 913,31 тыс. руб.; 2024 год – 138 214,057тыс. руб.; 2025 год – 4 630,00 тыс. руб.; 2026 год – 4 630,00 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства краевого бюджета составляют – 128 709,58768 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 11 610,55 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 117 099,03768 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства местного бюджета составляют – 48 004,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 8 199,85тыс. руб.; 2022 год – 12 458,41 тыс. руб.; 2023 год – 8 240,78 тыс. руб.; 2024 год – 9 845,0 тыс. руб.; 2025 год – 4 630,0 тыс. руб.; 2026 год – 4 630 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства федерального бюджета составляют – 203 942,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 192 672,53тыс. руб.; 2024 год – 11 270,02 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; - 2027 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2027 году будут достигнуты следующие показатели: - Доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа составит – 0,23,4%; - Доля реконструированных централизованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа составит - 0,42%; - Доля реконструированной канализационной сети составит - 0,16% |

- I. Общая характеристика сферы

реализации подпрограммы и прогноз ее развития

- Обеспечение населения Лесозаводского городского округа питьевой водой является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

- Для определения долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа необходима разработка схемы водоснабжения и водоотведения.

- Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Лесозаводска является русловый водозабор поверхностных вод р. Уссури (городской водозабор), расположенный на юго-восточной окраине г. Лесозаводска на правом берегу реки Уссури, в 0,5 км на восток от моста железной дороги Владивосток-Москва через р. Уссури; обеспечивающий централизованным водоснабжением 20600 человек. После очистки на станции водоподготовки с проектной производительностью 20,1 тыс. м3/сутки, площадка которой примыкает к площадке водозабора, питьевая вода подается по двум напорным водопроводам диаметров 500 мм и длиной 2,7 км в два напорно-распределительных резервуара, емкостью по 2000 куб. м каждый, которые расположены на сопке Карьерная 
в районе Межгорья, и далее в водопроводную сеть центральной части города.

Основной проблемой в обеспечении населения питьевой водой является эксплуатация объектов водоснабжения, находящихся в стадии незавершенной реконструкции.

На территории Лесозаводского городского округа находятся два канализационных очистных сооружения.

Муниципальные канализационные очистные сооружения производительностью 700 м3/сут. микрорайона Ружино находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям этого типа, и требуют реконструкции.

- В реестре муниципального имущества Лесозаводского городского округа числятся 149 общественных колодцев, что составляет примерно половину от общего числа всех децентрализованных источников водоснабжения (частных и общественных колодцев) на территории Лесозаводского городского округа.

Улучшение качества питьевой воды путем реконструкции 94 децентрализованных источников водоснабжения: чистки, дезинфекции  промывки водозаборных сооружений и устройств, проведение лабораторного контроля питьевой воды в Лесозаводском городском округе определены 
в настоящей подпрограмме.

Применяемое в настоящее время в водопроводно-канализационном хозяйстве тарифообразование методом экономического обоснования затрат является сдерживающим фактором для привлечения инвесторов. Обеспечение доступности стоимости услуг для потребителя осложняет реализацию значительных инвестиционных проектов, погашение инвестиций по которым неизбежно приводит к резкому скачку тарифов. При этом рост тарифов обусловлен в первую очередь ростом операционных расходов, в результате чего платежи населения за услуги водоснабжения и водоотведения значительно растут при снижении качества предоставляемых услуг.

В связи с отсутствием средств для финансирования работ по замене изношенных водопроводных сетей в необходимом объеме происходит нерациональное использование природных ресурсов, вызванное, в том числе высокими потерями воды при транспортировке.

Реализация подпрограммы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие надежность сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, качество услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, снизить уровень риска аварий на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства, что приведет к улучшению качества питьевой воды 
и очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Уссури.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

- II. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулирует Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Он устанавливает требования к качеству и безопасности воды, подаваемой 
с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании.

Постановлением Администрации Приморского края от 5.08.2019 № 504-па  утверждена региональная программа «Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024годы.

По результатам проведенной оценки централизованных систем водоснабжения и водоподготовки и анализа фактического состояния водоснабжения Лесозаводского городского округа региональной Программой предварительно запланировано строительство (реконструкция, модернизация) сооружений водоподготовки и водопроводных сетей в микрорайоне Юго- Западный.

Основная цель подпрограммы: гарантированное обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Достижение поставленной цели предполагается решением комплекса взаимоувязанных задач:

- реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей, систем, сооружений централизованного водоснабжения;

- реконструкция, текущий, капитальный ремонт, строительство сооружений децентрализованного водоснабжения;

- реконструкция, текущий, капитальный ремонт, строительство канализационной сети.

- III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

1. Доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения к 2027 году составит 23,4% (приложение 1 к программе).

- IV. Описание мероприятий подпрограммы

- Каждый структурный элемент подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач подпрограммы. Решение всего комплекса задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью подпрограммы выделяются три основных мероприятия:

1. Реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей, систем, сооружений централизованного водоснабжения.

2. Реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сооружений децентрализованного водоснабжения;

3. Реконструкция, текущий, капитальный ремонт, строительство канализационной сети.

- Перечень мероприятий содержится в приложении 2 к программе.

- V. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа, который осуществляет текущее управление подпрограммой и несет ответственность за ее результаты.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль и организация комплексных проверок за ходом реализации подпрограммы возлагаются на ответственного исполнителя.

К сведениям, содержащимся в промежуточных отчетах и годовых докладах о ходе реализации подпрограммы, должен быть обеспечен открытый доступ.

Мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы обеспечивается в соответствии с порядком мониторинга и контроля.

Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа в пределах своих полномочий осуществляет координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, планирование работ и мероприятий, анализ исполнения принятых решений.

- В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

- В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет главе Лесозаводского городского округа информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

- VI. Оценка применения мер государственного

регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения

об основных мерах правового регулирования

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены (приложение                                     3, 4, 5 к программе).

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 380 656,1776 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 8 199,85 тыс. руб.;

2022 год – 24 068,96 тыс. руб.;

2023 год – 200 913,31 тыс. руб.;

2024 год – 138 214,057тыс. руб.;

2025 год – 4 630,00 тыс. руб.;

2026 год – 4 630,00 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства краевого бюджета составляют – 128 709,58768 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 11 610,55 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 117 099,03768 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства местного бюджета составляют – 48 004,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 8 199,85тыс. руб.;

2022 год – 12 458,41 тыс. руб.;

2023 год – 8 240,78 тыс. руб.;

2024 год – 9 845,0 тыс. руб.;

2025 год – 4 630,0 тыс. руб.;

2026 год – 4 630 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства федерального бюджета составляют – 203 942,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 192 672,53тыс. руб.;

2024 год – 11 270,02 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

- 2027 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансовых средств предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей местного бюджета».

- VIII. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021-2027 годах в один этап.

- ____________________________________