- Приложение 10

к муниципальной программе «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы

Подпрограмма № 2

«Капитальный ремонт жилищного фонда на территории

Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы

(в ред. Постановлений администрации Лесозаводского городского округа

от 25.03.2021 № 380, от 20.05.2021 № 696, от 30.06.2021 № 965, от 24.06.2021 № 938,

от 27.08.2021 № 1238, от 13.09.2022 № 1334, от 28.12.2021 № 1916, от 23.03.2022 № 545,

от 02.06.2022 № 1194, от 26.05.2023 № 894, от 15.06.2023 № 1017; от 30.06.2023 № 1104;

от 20.09.2023 № 1598; от 27.02.2024 № 303; от 25.06.2024 № 1109; от11.12.2024 № 2086)

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа |
| Структура подпрограммы: Отдельные мероприятия | - «Финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа» - «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» |
| Цели подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа; - обеспечение своевременного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах; - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; - внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Задачи подпрограммы | - планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - планирование предоставления поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов Приморского края и Лесозаводского городского округа; - повышение эффективности управления многоквартирными домами; - ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Объем выполненного капитального ремонта муниципального жилищного фонда, ед.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы в один этап. |
| Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 17 872,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2 894,60 тыс. руб.; 2022 год – 4 826,00 тыс. руб.; 2023 год – 3 000,00 тыс. руб.; 2024 год – 3 152,04 тыс. руб.; 2025 год – 2 000,00 тыс. руб.; 2026 год – 2 000,00 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства краевого бюджета составляют – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства местного бюджета составляют – 17 872,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2 894,60 тыс. руб.; 2022 год – 4 826,00 тыс. руб.; 2023 год – 3 000,00 тыс. руб.; 2024 год – 3 152,04 тыс. руб.; 2025 год – 2 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 2 000,00 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. средства федерального бюджета составляют – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2027 года ожидается: - проведение ремонта 2 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; - улучшение жилищно-коммунальных условий проживания жителей в многоквартирных домах. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории Лесозаводского городского округа находятся 179 многоквартирных домов, в которых имеются 856 помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в целях проведения своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах администрация Лесозаводского городского округа, как собственник помещений в многоквартирном доме, обязана уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса .

Также на территории Лесозаводского городского округа расположен неблагоустроенный жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности, где администрация Лесозаводского городского округа, как собственник обязана исполнять обязательства в соответствии с Жилищным кодексом по проведению капитального ремонта данного фонда.

Основными видами ремонтных работ, которые требуется произвести на жилищном фонде Лесозаводского городского округа, являются: капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасадов жилых домов и т.д.

Для капитального ремонта жилищного фонда Лесозаводского городского округа и приведения его в надлежащее состояние требуется значительная финансовая поддержка средствами бюджета Лесозаводского городского округа, что и решает настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи подпрограммы

- Цели подпрограммы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа путем своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и проведения капитального ремонта жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

внедрение ресурсосберегающих технологий.

Основными задачами подпрограммы являются:

- планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- планирование предоставления поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов Приморского края и Лесозаводского городского округа;

- повышение эффективности управления многоквартирными домами;

- ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности.

- 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

1. Объем выполненного капитального ремонта жилищного фонда, ед.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Структура подпрограммы состоит из двух основных мероприятий подпрограммы:

«Финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы;

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» на 2021-2027 годы.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда, включающий в себя проведение необходимых работ по комплексному капитальному ремонту жилых домов и жилых помещений в них;

- финансирование в соответствии с разделом 9 Жилищного кодекса Российской Федерации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

- 5. Механизм реализации подпрограммы

- Источником реализации подпрограммы являются средства бюджета Лесозаводского городского округа.

- Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в рамках выделяемых средств из бюджета Лесозаводского городского округа.

- Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа организует работу по учету жилья, находящегося в муниципальной собственности.

- Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает проведение мероприятий по ремонту неблагоустроенного жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа.

- Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа в пределах своих полномочий осуществляет координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, планирование работ и мероприятий, анализ исполнения принятых решений.

- В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

- В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отделы, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы ежеквартально предоставляют главе Лесозаводского городского округа информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

6. Оценка применения мер муниципального

регулирования в сфере реализации подпрограммы

и сведения об основных мерах правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не планируются.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Формирование муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусматривается.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 17 872,64 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 894,60 тыс. руб.;

2022 год – 4 826,00 тыс. руб.;

2023 год – 3 000,00 тыс. руб.;

2024 год – 3 152,04 тыс. руб.;

2025 год – 2 000,00 тыс. руб.;

2026 год – 2 000,00 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства краевого бюджета составляют – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства местного бюджета составляют – 17 872,64 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 894,60 тыс. руб.;

2022 год – 4 826,00 тыс. руб.;

2023 год – 3 000,00 тыс. руб.;

2024 год – 3 152,04 тыс. руб.;

2025 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2026 год – 2 000,00 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

средства федерального бюджета составляют – 
0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа.

Средства бюджета Лесозаводского городского округа предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования подпрограммы в разрезе основных мероприятий Программы:

1. «Финансирование капитального ремонта общего имущества                                  в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа»                     на 2021-2027 годы:

а) 24 444,55 кв.м. – начальный-базовый размер общей площади помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Лесозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2021.

Прогнозный размер площади помещений, находящихся в муниципальной собственности, по годам:

2021 год – 24 444,55 кв.м.;

2022 год – 24 444,55 кв.м.;

2023 год – 24 444,55 кв.м.;

2024 год – 24 444,55 кв.м.;

2025 год – 24 444,55 кв.м.;

2026 год – 24 444,55 кв.м.;

2027 год – 24 444,55 кв.м.

- 8,45 рублей за один квадратный метр – размер стоимости одного квадратного метра капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2021 год.

- Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности на 01.01.2021 (приложение 1 к подпрограмме).

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в части доли Лесозаводского городского округа за помещения, находящиеся             в муниципальной собственности», на 2021-2027 годы по 206,55 тыс. руб. - ежемесячно, 2 478,7 тыс. руб.- ежегодно.

- Исходные данные для расчета объемов финансирования проведения капитального ремонта муниципального неблагоустроенного жилого фонда указаны 
в приложении 2 к подпрограмме.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 16 720,60 тыс. рублей, в том числе:

- финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа за помещения, находящиеся в муниципальной собственности 2 125,60 тыс. рублей.

- финансирование капитального ремонта муниципального жилого фонда на 2021 – 2027 годы – 14 595,00 тыс. рублей. Планируемые расходы по годам:

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 2 894,0 | 4 826,0 | 3 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
| Финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли Лесозаводского городского округа | 2 125,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 769,0 | 4 826,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |

В ходе реализации подпрограммы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета.

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021-2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

___________________________