- Приложение 2

- к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий: ул. Будника, ул. Белова, ул. Челюскина, ул. Пушкинская, ул. Щорса, ул. Урицкого, ул. Пушкинская, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, ул. Марковская, ул. Камышовая, ул. Милицейская, ул. Сибирцева ул. 9 Января ул. Курская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пригородная, ул. Пограничная, ул. Кравчука, ул. Калининская, ул. Григоренко, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Водная, ул. Петрова, ул. Набережная, ул. Свердлова, ул. Вокзальная, ул. Украинская, ул. Первомайская ул. Котовского | Управление жизнеобеспечения | 2021 | 2027 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества, повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа, обустройства остановочных пунктов | Недостаточный уровень развития дорожной сети усугубит проблемы в социальной сфере, будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и ремонтдругих отраслей экономики | Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» (далее Программа) п. 1 |
| 2 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | -/- | 2021 | 2027 | -/- | -/- | Приложение 1 к Программе п. 2 |
| 3 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | -/- | 2021 | 2027 | -/ | -/- | Приложение 1 к Программе п. 3 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений | -/- | 2021 | 2027 | -/ | -/- | Приложение 1 к Программе п. 3 |
| 5 | Обустройство остановочных пунктов | -/- | 2021 | 2027 | -/ | -/- | Приложение 1 к Программе п. 3 |
| 6 | Обустройство и восстановление водоотводных кюветов | -/- | 2021 | 2027 | Защита населения городского округа от подтопления огородов, хозяйственных построек индивидуальных жилых домов | Рост причиняемого паводковыми водами ущерба населению, экономики в целом | Приложение 1 к Программе п. 4 |

Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов,

придомовых территорий Лесозаводского городского округа (с использованием субсидий краевого бюджета)

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования 2021г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2022г. (тыс. руб.) | Объем финан-сирования 2023г. (тыс. руб) | Объем финанси-рования 2024г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2025 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2026 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2027 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | г. Лесозаводск, ул. Будника | ремонт асфальтобетонного покрытия, 9 300 м² замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб |  | 103 093,21 |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ | ремонт асфальтобетонного покрытия, 3500 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 28600 м2, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Лесозаводск, ул. Ленинская (частично) | ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 345 м² | 10 565,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | г. Лесозаводск, ул. Ленинская от пересечения ул. Челюскина – ул. Ленинская от пересечения ул. Челюскина – ул. Ленинская до пересечения ул. Ленинская-ул. Ленинская – ул. Уссурийская; от пересечения ул. Ленинская-пер. Высотный до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 05 OП РЗ 05К-195 Лесное-Лесозаводск | ремонт асфальтобетонного покрытия, оборудование искусственными неровностями пешеходных переходов, восстановление уличного освещения по ул. Ленинская от д. № 1 до д. № 3 17 500 м² |  |  | 25 692,59754 |  |  |  |  |
| 5. | г. Лесозаводск, ул. Григоренко(от примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 05 OП РЗ 05К-195 Лесное-Лесозаводск до пересечения ул. Григоренко- ул. 9 Января) | ремонт асфальтобетонного покрытия, поднятие крышек люков, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка опор освещения, ремонт кольцевой развязки, 11 000 м2 |  |  | 21 942,89572 |  |  |  |  |
| 6. | г. Лесозаводск, ул. 9 Января (от д. № 2А по ул. 9 Января до д. №111 по ул. 9 Января) | ремонт асфальтобетонного покрытия, 17 694,0 м2 |  |  |  | 14 162,6471 |  |  |  |
| 7. | г. Лесозаводск, ул. Курская (объездная) | ремонт асфальтобетонного покрытия, 4 550 м2 | 10 052,9 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Лесозаводск, ул. Щорса | ремонт асфальтобетонного покрытия, 6000 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Лесозаводск, ул. Свердлова | ремонт асфальтобетонного покрытия, 2700м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская | ремонт асфальтобетонного покрытия, 10 800 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г. Лесозаводск, ул. Имени 12-ти | ремонт асфальтобетонного покрытия, 13 200 м² |  |  |  | 15 007 ,135 |  |  |  |
| 12. | г. Лесозаводск, ул. Дзержинского | ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 337,5 м2 |  |  |  | 22 039, 06868 |  |  |  |
| 12.1 | г. Лесозаводск, (от ул. 50 Лет ВЛКСМ до ул. Дзержинского) следующими участками: - г. Лесозаводск (ул. 50 Лет ВЛКСМ от ул. Дзержинская до ул. Петрова); - г. Лесозаводск (ул. Петрова от ул. 50 Лет ВЛКСМ до ул. Украинская); - г. Лесозаводск (ул. Украинская от ул. Петрова до ул. Дзержинского); - г. Лесозаводск (ул. Дзержинского от ул. Украинская до а/д «Лесное-Лесозаводск-Тихменево»). | ремонт асфальтобетонного покрытия 6 719,0 | 16 480,61 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | г. Лесозаводск, ул. Белова от пересечения ул. Белова- ул. Имени,12 до пересечения ул. Белова -ул. Пригородная | ремонт асфальтобетонного покрытия, 13 400м2 |  |  | 26 398,65156 |  |  |  |  |
| 14. | г. Лесозаводск, ул. Милицейская | ремонт асфальтобетонного покрытия, 12000 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | г. Лесозаводск, ул. Кравчука | ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 130 м2 | 3 660,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | г. Лесозаводск, ул. Сибирцева | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, 1200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Лесозаводск, ул. Марковская | ремонт асфальтобетонного покрытия, 22 500 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Лесозаводск, ул. Пограничная | ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | г. Лесозаводск, ул. Украинская (частично) | ремонт асфальтобетонного покрытия 2 337,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | г. Лесозаводск, ул. Вокзальная | ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Лесозаводск, ул. Камышовая | ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 500 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | г. Лесозаводск, ул. Первомайская | ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | г. Лесозаводск, ул. Челюскина | ремонт асфальтобетонного покрытия, 7 000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | г. Лесозаводск, ул. Королева | ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | г. Лесозаводск, ул. Водная | ремонт асфальтобетонного покрытия, 25 800 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | г. Лесозаводске, ул. Петрова (частично) | ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 337,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | г. Лесозаводск, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури» (от пересечения ул. 9 Января- ул. Петрова до пересечения ул. Набережная -ул. Петрова) | ремонт асфальтобетонного покрытия, демонтаж ии установка бортовых камней 9 636,0 м2 |  |  | 59 702,295 |  |  |  |  |
| 27. | г. Лесозаводск, ул. Пригородная от ул. Белова до ул. Сибирцева, ул. Сибирцева от железнодорожного переезда по ул. Сибирцева до примыкания к автомобильной дороге краевого или межмуниципального значения 05 ОП РЗ 05-172 «Лесозаводск-Донское» | ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | г. Лесозаводск, ул. Набережная | ремонт асфальтобетонного покрытия, 8 928,0 м2 |  |  |  | 25 278, 39 |  |  |  |
| 29. | г. Лесозаводск, ул. Челюскина (от пересечения ул. Челюскина- ул. Путейская до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 05 OП РЗ 05К-167 с. Ружино-ст. Ружино) | ремонт асфальтобетонного покрытия 17 670,0 м² |  |  | 41 429,22994 |  |  |  |  |
| 29 | г. Лесозаводск, ул. Макарова от пересечения ул. Будника- ул. Макарова до пересечения ул. Макарова- ул. Калининская | ремонт асфальтобетонного покрытия 3 900,0 м² |  |  | 6 477,12865 6 061,05829 |  |  |  |  |
| 30 | г. Лесозаводск, ул. Калининская от пересечения ул. Калининская- ул. Пушкинская до ул. Заводская | Ремонт асфальтобетонного покрытия 3600,0 м² (частично) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Лесозаводск, ул. База Старой Уссури ориентир дом № 26 Б от дома № 49 по ул. База Старой Уссури) | Ремонт асфальтобетонного покрытия 5 320,0 м² |  |  | 8 068,85287 |  |  |  |  |
| 32 | г. Лесозаводск, ул. Котовского | Ремонт дорожного покрытия 4 800 м² |  |  |  | 2 451,56 |  |  |  |
| 33 | г. Лесозаводск, ул. Лыжная | Ремонт дорожного покрытия |  |  |  | 25 273, 73 |  |  |  |
| 34. | г. Лесозаводск, ул. Сибирцева до дома № 54 по ул. Имени. 12-ти | Ремонт автомобильной дороги (восстановление водоотводной трубы) |  |  |  | 195,099 |  |  |  |
| 35 | г. Лесозаводск, ул. Набережная от ул. Дзержинского до ж/д переезда 8938 км по ул. Им. 12-ти | Ремонт автомобильной дороги(восстановление водоотводной трубы) |  |  |  | 479,465 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 40 759,21 | 103 093,21 | 195 772,71 | 104 887,095 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

(за счет средств местного бюджета)

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г. (тыс. руб.) | Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2023 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2025 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2026 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2027 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесозаводский городской округ | Зимнее содержание автомобильных дорог и улиц. | 17 667,0 | 12 756,38 | 17 288,51 | 22 138, 966 | 15 000,00 | 15 000 ,00 | 0,00 |
| 2 | Лесозаводский городской округ | Летнее содержание автомобильных дорог и улиц. | 9 437,5 | 26 390,82 | 26 390,82 | 23 391,026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2.1 | Лесозаводский городской округ | Исправление профиля автодорожного покрытия с добавлением нового материала, механизированная и ручная уборка, поливка, ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт), в т.ч. сельские населенные пункты. | 9 437,5 | 26 390,82 | 26 390,82 | 23 391,026 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,00 |
| 3. | Лесозаводский городской округ | Ремонт автомобильного моста через протоку Донская ул. Марковская, г. Лесозаводск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Лесозаводский городской округ | Ремонт автомобильного моста ул. Первомайская и Кубанская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2 500,00 |
| Итого: |  |  | 27 104,5 | 39 147,20 | 34 304,47 | 45 529, 9929 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 |

Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории

Лесозаводского городского округа

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г. тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2023 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2026г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2027г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесозаводский городской округ | Обследование технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры). Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения, строительство уличного освещения по адресу: г. Лесозаводск, пер. Объездной в сторону ул. Свердлова, протяженностью 304 м, разработка проекта восстановления уличного освещения по адресу: г. Лесозаводск, ул. Белова, протяженностью 2100м. | 2 017,3 | 3 301,6 | 6 136,23 | 4 378,78 | 6 378,0 | 6 378,0 | 0,0 |
| 1.1. | Лесозаводский городской округ | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 2 017,3 | 593,0 | 4 312,23 | 3 600,78 | 3 824,0 | 3 824,0 | 200,0 |
| 1.2. | Лесозаводский городской округ | Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным не коммерческим организациям | 0,0 | 2 708,0 | 1 824,0 | 778,0 | 2 554,0 | 2 554,0 | 200,0 |
| 1.1.1. | Лесозаводский городской округ | Обустройство остановочных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 |

Таблица 4. Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог

общего пользования местного значения и инженерных сооружений

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования местный бюджет 2021г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2023г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. (тыс. руб.) | Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. (тыс. руб.) | Объем финан-сирования местный бюджет 2026г. (тыс. руб.) | Объем финан-сирования местный бюджет 2027г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесозаводский городской округ | Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений | 160,0 | 219,0 | 344,5 | 472,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 1.1 | Лесозаводский городской округ | Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железнодорожные пути по ул. Дзержинского в с.Полевом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Лесозаводский городской округ | Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железнодорожные пути в с. Урожайном (а/д «с. Ружино – ст. Ружино») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |