|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1174 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»

на 2021-2027 годы

Паспорт муниципальной программы

(в ред. Постановлений администрации Лесозаводского городского округа

№ 88 от 27.01.2021, № 698 от 20.05.2021, № 1239 от 27.08.2021,

№ 1818 от 14.12.2021, № 1913 от 28.12.2021, № 243 от 23.03.2022,

№ 846 от 22.05.2023; № 1701 от 05.10.2023, № 202 от 12.02.2024; № 2016 от 28.11.2024)

| Наименование муниципальной программы | «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| Соисполнители программы | отдел муниципального заказа администрации Лесозаводского округа городского, исполнители программных мероприятий |
| Структура программы | программа не содержит подпрограмм |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями Федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации программы | государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па |
| Цель программы | создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Лесозаводского городского округа, повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, обеспечение комфортного проживания населения |
| Задачи программы | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; обустройство остановочных пунктов; повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; обеспечение комфортного проживания населения на территории городского округа за счет мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с восстановлением кюветов вдоль дорог общего пользования местного значения; повышение эффективности расходов местного бюджета на проведение мероприятий по защите от паводковых вод |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; -прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог; -протяженность обустроенных и восстановленных кюветов |
| Этапы и сроки реализации программы | программа реализуется в один этап в 2021 - 2027 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета | общий объем финансирования мероприятий программы составит 683 574,71 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 66 380,90 тыс. рублей; в 2022 году – 145 761,0 тыс. рублей; в 2023 году – 231 733,48 тыс. рублей; в 2024 году – 155 932,33 тыс. рублей; в 2025 году – 39 709,0 тыс. рублей; в 2026 году – 41 358,0 тыс. рублей; в 2027 году – 2 700,0 тыс. рублей. прогнозные средства краевого бюджета составят – 422 582,99 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 35 986,20 тыс. рублей; в 2022 году – 100 000,00тыс. рублей; в 2023 году – 184 955,46 тыс. рублей; в 2024 году – 101 641,33 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей. средства местного бюджета составят – 260 991,72 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 30 394,70 тыс. рублей; в 2022 году – 45 761,00 тыс. рублей; в 2023 году – 46 778,02 тыс. рублей; в 2024 году – 54 291,0 тыс. рублей; в 2025 году – 39 709,0 тыс. рублей; в 2026 году – 41 358,0 тыс. рублей; - в 2027 году – 2 700,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества, повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Общая протяженность сети автомобильных дорог, проходящих на территории Лесозаводского городского округа, составляет 359,6 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия - 119 км, с грунтовым покрытием - 15 км, с гравийным покрытием - 224 км. Основная часть автомобильных дорог общего пользования городского округа - это дороги III, IV и V категорий.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в границах городского округа, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского округа, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения.

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Значительная часть дорог (70-90 %) находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения ремонтных работ. Повышение доли транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа, и несоответствие несущей способности этих дорог современным требованиям к нагрузкам является одной из основных причин разрушения дорожного покрытия.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Лесозаводского городского округа. Состояние  автомобильных дорог в городском округе усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных производителей, сдерживает интеграционные процессы, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры.

В связи с неудовлетворительным состоянием объектов транспортной инфраструктуры на территории Лесозаводского городского округа и высоким уровнем обеспеченности личным автотранспортом населения значительно снижен уровень безопасности дорожного движения. Техническое состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Лесозаводского городского округа не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. При сохранении сложившихся тенденций можно прогнозировать увеличение человеческих и экономических потерь.

Одной из главных проблем городского округа является отсутствие вдоль дорог общего пользования местного значения кюветов, либо их заиливание. Невыполнение в течение длительного времени необходимых работ по содержанию ливневых стоков и кюветов приводит к подтоплению огородов, хозяйственных построек, индивидуальных жилых домов, к авариям на инженерных сетях на территории Лесозаводского городского округа. Вышеперечисленные ситуации являются причиной многочисленных обращений жителей городского округа в администрацию Лесозаводского городского округа с просьбами принять срочные меры к устранению подтоплений, луж, запруд и приведение в нормальное состояние условий проживания и работы граждан.

Для оптимальной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, наиболее предпочтительным способом является программный, позволяющий объединить ресурсы участников реализации программ (финансовые и трудовые). Кроме того, программный метод - единственный инструмент привлечения для реализации программных мероприятий финансовых средств бюджета Приморского края.

- 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

- В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, перечнях поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 года, по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N ПР-3410 и перечне поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па.

В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты должны обеспечить:

сбалансированное и эффективное развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей населения и экономики в перевозках людей и грузов (товаров);

содержание и развитие объектов дорожной сети для потребностей населения и экономики путем снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;

повышение комплексной безопасности и устойчивости функционирования дорожного хозяйства.

С учетом указанных стратегических приоритетов целями программы являются:

создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Лесозаводского городского округа;

повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Достижение указанных целей программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них,  обустройство остановочных пунктов;

повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

обеспечение комфортного проживания населения на территории городского округа за счет мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с восстановлением кюветов вдоль дорог общего пользования местного значения;

повышение эффективности расходов местного бюджета на проведение мероприятий по защите от паводковых вод.

Реализация вышеуказанных задач возможна в рамках достаточного объема финансирования данной деятельности.

- 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог;

протяженность обустроенных и восстановленных кюветов.

Значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в приложении 1 к программе.

- 4. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Перечень и краткое описание мероприятий программы представлены в приложении 2 к программе.

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы регулируется правовыми актами администрации городского округа в сфере разработки, реализации, оценки эффективности и контроля за реализацией муниципальных программ и направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий программы. Процедуры, связанные с реализацией программы регламентируются соответствующим Порядком.

Ответственным исполнителем программы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджетов городского округа и Приморского края.

Перечень мероприятий программы корректируется путем внесения изменений в программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию программы.

- В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет главе Лесозаводского городского округа информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.

- 6. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО

- РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ

- ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Налоговые, тарифные и иные правовые меры регулирования, формирование муниципальных заданий в сфере реализации программы не предусмотрены (приложение 3,4,5).

7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

- Формирование муниципальных заданий в рамках программы 
не предусматривается.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

общий объем финансирования мероприятий программы составит 683 574,71 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 66 380,90 тыс. рублей;

в 2022 году – 145 761,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 231 733,48 тыс. рублей;

в 2024 году – 155 932,33 тыс. рублей;

в 2025 году – 39 709,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 41 358,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 2 700,0 тыс. рублей.

прогнозные средства краевого бюджета составят – 422 582,99 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 35 986,20 тыс. рублей;

в 2022 году – 100 000,00тыс. рублей;

в 2023 году – 184 955,46 тыс. рублей;

в 2024 году – 101 641,33 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00тыс. рублей;

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

средства местного бюджета составят – 260 991,72 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 30 394,70 тыс. рублей;

в 2022 году – 45 761,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 46 778,02 тыс. рублей;

в 2024 году – 54 291,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 39 709,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 41 358,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 2 700,00 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и суммы финансирования, исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении 6 к программе.»

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, привлекаемых на реализацию программы средств краевого бюджета, приведена в приложении 7 к программе.

- 9. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в один этап в 2021 – 2027 годы.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обязательным условием оценки эффективности реализации программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов программы в установленные сроки.

Общая методика оценки эффективности программы включает в себя следующие показатели:

Расчет фактического выполнения цели программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

ц    I

план

I     - фактическое значение индикатора,

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

I

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

Расчет выполнения задач программы:

а) фактическое выполнение задач программы:

применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  =    -------- x 100 процентов, где:

задача   I

план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

применяется для индикаторов, у которых положительным   результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

б) среднее значение выполнения задач программы

SUMI

задача

I  =       ------------ x 100 процентов, где:

задача        n

I       - значение выполнения задачи государственной программы;

задача

n - количество задач.

Сравнение среднего значения выполнения цели программы со средним значением выполнения задач программы:

в случае если разница между средним значением выполнения цели программы (I ) и средним значением выполнения

ц

задач программы  (I )  составляет  не  более  10  процентов,  то

з

показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы;

в случае если разница между средним значением выполнения цели

программы (I )  и    средним    значением    выполнения    задач    программы

(I )          ц

З  составляет свыше 10   процентов,   то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели программы.

Интегральная оценка достижения цели программы:

I  = L  x I   + L  x I   + ... L  x I  , где:

ц    1    ц1    2    ц2        n    цn

I     - значение выполнения цели программы;

цель

L , L , L  -     весовой      коэффициент,    присваиваемый      каждой      цели

1   2   n

программы.   При    этом    суммарное     значение      весовых

коэффициентов должно быть равно единице.

Среднее значение  выполнения  целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели программы:

в  случае  если I  >= 90  процентов,  цель  реализации

ц

программы выполняется;

в  случае  если I  < 90  процентов,  цель  реализации

ц

программы не выполняется.

- 11. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План реализации программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году.

План реализации программы приводится в приложении 8 к программе.

______________________________